| 课题 | 软件计划 |
| --- | --- |
| 课时 | 6课时（270 min） |
| 教学目标 | 学习目标： （1）了解软件计划3个阶段（问题定义、可行性研究、需求分析）的任务与输出 （2）熟悉可行性研究的3个维度（技术、经济、社会）及常用评价指标 （3）掌握需求分析的7个标准步骤及4种核心图形工具（E-R、DFD、STD、层次图） 素质目标： 体会到“先计划、后开发”对降低项目风险的重要性，树立工程化思维 |
| 教学重难点 | 教学重点：可行性研究的方法与结论；需求分析的任务及图形工具 教学难点：用DFD进行分层细化；在数据字典中准确描述数据元素 |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |
| 考勤 | 【教师】使用文旌课堂APP进行签到 【学生】按照老师要求签到 |
| 问题导入 | 【教师】提出以下问题： 软件计划包含哪几个阶段？ 【学生】思考、举手回答 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题：软件计划 |
| 传授新知 | 【教师】讲解软件计划 2.1 软件问题定义及可行性研究 2.1.1 软件问题定义 1．明确系统的目标、规模和基本要求 （1）基本要求 （2）系统目标 （3）系统开发的条件、假定和限制 （4）可行性研究的方法 （5）评价尺度 2．设计新系统可能的解决方案 【注意】 现在尚未进入需求分析阶段，对系统的描述不是完整的、详细的，只是概括的、高层的。 2.1.2 可行性研究 1．技术可行性 2．经济可行性 （1）支出 （2）收益 （3）收益/投资比 （4）投资回收周期（一般假定为5年） （5）敏感度分析 3．社会因素方面的可行性 （1）可以进行开发 （2）需要等待某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开发；或需要对开发目标进行某些修改之后才能开发 （3）不能进行或不必进行开发（例如所需技术不成熟、经济上不划算等） 2.1.3 制订项目开发计划 1）引言 （1）编写目的 （2）背景说明 （3）定义 （4）参考资料 2）项目概述 （1）工作内容 （2）主要参加人员 （3）产品（程序、文件、服务、非移交的产品） （4）验收标准 （5）完成项目的最后期限（含本计划的批准者和批准日期） 3）实施计划 （1）工作任务的分解，任务之间的相互关系和各项任务的责任人 （2）进度计划。 （3）接口人员 （4）预算（项目成本预算和来源，各阶段的费用支出预算） （5）关键问题 4）支持条件 （1）计算机系统支持 （2）需由用户承担的工作 （3）需由外单位提供的条件 5）专题计划要点 2.2 需求分析 可行性研究阶段产生的文档是需求分析阶段的出发点。可行性研究阶段已经确定了系统必须完成的许多基本功能，在需求分析阶段，系统分析员应将这些功能进一步具体化。 2.2.1 需求分析方法 1．如何进行调查研究 1）访谈 2）分发调查表 3）开会 2．确定系统要求 1）系统的运行环境要求 2）系统的性能要求 【提示】 响应时间是指将数据从终端输入到系统后，系统在多长时间内可以有反应，这对于实时系统来讲是关系到系统能否被用户接受的问题。 3）系统功能 4）接口需求 【同步案例】 【教师】讲解“对某高校医疗费管理系统进行需求分析”案例 某高校医疗费分为校内门诊费、校外门诊费、住院费和子女医疗费4种。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.2.2 需求分析步骤 1．建立系统模型 2．写出需求规格说明 3．修正开发计划 4．制订初步的测试计划 5．编写初步的用户手册 1）引言 （1）编写目的 （2）背景说明 （3）定义 2）用途 （1）功能 （2）性能（时间特性、灵活性、安全保密性等） 3）运行环境 （1）硬件设备 （2）软件环境 （3）数据结构 4）使用过程 （1）安装和初始化 （2）输入：写出每项输入数据的背景情况、输入格式、输入举例 （3）输出：对每项输出数据说明背景、输出格式、输出举例 （4）文卷查询 （5）出错处理和恢复 （6）终端操作 6．编写数据要求说明书 1）引言 （1）编写目的 （2）背景说明 （3）定义 （4）参考资料 2）数据的逻辑描述 （1）静态数据 （2）动态输入数据 （3）动态输出数据 （4）内部生成数据 （5）数据约定 3）数据的采集 （1）要求和范围 （2）输入的承担者 （3）预处理 （4）影响 7．复审 复审是指由系统分析员和用户一起对需求分析结果进行严格的审查，以确保软件需求的一致性、完整性和正确性。审查内容包括实体－关系图、详细的数据流图、数据字典、状态转换图和一些简明的算法描述等。 2.3 需求分析图形工具 2.3.1 实体－关系图 1．实体 2．属性 3．关系 【同步案例】 【教师】讲解“ 画出学生成绩管理系统中教师与学生的实体－关系图”案例 在一个学期中，每名学生学若干门课程，每位教师教若干门课程，学生考试成绩合格后可以根据该课程的学时数获得相应的学分。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.3.2 数据流图 1．数据流图的4种基本符号 2．数据流图的3种附加符号 3．画数据流图的步骤 （1）画顶层数据流图 （2）画各层的数据流图 （3）画总的数据流图。 4．几点注意事项 （1）数据处理不一定是一个程序 （2）一个数据存储不一定是一个文件 （3）数据存储和数据流都是数据，只是所处的状态不同。数据存储是静止状态的数据，数据流是运动状态的数据 （4）分层次地画数据流图 （5）数据流图细化原则 【同步案例】 【教师】讲解“画出招聘考试成绩管理系统的数据流图及画出例2-1某高校医疗费管理系统的数据流图”案例 案例1：某市人事局举行招聘考试，分为法律、行政、财经三个专业，每个专业的考生参加两门基础课和一门专业课的考试。……（详见教材） 案例2：通过需求分析可知，该系统有以下几项处理： （1）数据输入 （2）统计 （3）修改 （4）查询打印 （5）系统维护 【学生】聆听、思考 【提示】 本例中，系统的数据源是职工，在输入医疗费时，只需输入职工号就可以从职工库中调出职工的姓名、所属部门等信息，因此医疗费数据在进行输入时和职工库的数据流之间用“*”表示“与”关系。 ……（详见教材） 2.3.3 状态转换图 1．画状态转换图的步骤 （1）找出实体的所有状态 （2）分析在不同状态下，实体的行为规则有无差别，若无差别则应将它们合并为一种状态 （3）分析从一种状态可以转换到哪几种其他状态，实体的什么行为能引起这种转换，有无状态转换的限制条件 2．状态转换图的符号 【同步案例】 【教师】讲解“ 画出数据结构中“栈”的状态转换图”案例 数据结构中的“栈”有3种状态：空、未满和满。可能引起“栈”状态发生改变的运算是压入结点或弹出结点。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.3.4 层次图 层次图是由一系列多层次的树形结构矩形框组成的，可用来描述数据的层次结构，也可用来描述程序结构。 【同步案例】 【教师】讲解“画出某企业组织结构的层次图”案例 某企业的组织结构可用层次图加以描述。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.3.5 Warnier图 Warnier图（Warnier Diagram）是法国计算机科学家Warnier提出的表示数据层次结构的一种图形工具，又称Warnier-Orr图。 【同步案例】 【教师】讲解“画出某企业组织结构的Warnier图”案例 某企业组织结构也可用Warnier图表示。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.3.6 IPO图 IPO图是输入-处理-输出（Input Process Output）图的简称，是由美国IBM公司发展完善起来的一种图形工具。 【同步案例】 【教师】讲解“画出例2-3招聘考试成绩管理系统的IPO图”案例 招聘考试成绩管理系统的IPO图。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 2.4 数据字典 2.4.1 数据字典的内容 1．数据元素 （1）数据元素的名称、编号，如准考证号、身份证号。 （2）数据元素的别名（不同时期或不同用户对同一元素所用的不同名称）。 （3）数据元素的取值范围和取值含义。 （4）数据元素的长度定义，应便于定义数据库结构。 （5）数据元素的简单描述。 2．数据流 3．数据存储 4．数据处理 2.4.2 数据字典使用的符号 【同步案例】 【教师】讲解“ 编写例2-3招聘考试成绩管理系统的数据字典及编写例2-1某高校医疗费管理系统的数据字典”案例 案例1：（1）数据项定义。 （2）处理算法。 案例2：（1）数据项定义。 - 处理算法。 - 操作说明。 【学生】聆听、思考 2.4.3 数据字典与图形工具 2.5 软件计划阶段文档 2.5.1 软件计划阶段文档的编写步骤 （1）编写软件问题定义文档 （2）书写可行性研究报告 （3）编写软件需求说明书 （4）修改、完善项目开发计划 （5）制订初步的系统测试计划，作为今后软件确认和验收的依据。 （6）编写初步的用户手册。 （7）编写数据要求说明书。 2.5.2 软件计划实例 【同步案例】 【教师】讲解“制订展会观众信息管理系统的软件开发初步计划”案例 某展览公司要开发一个展会观众信息管理系统，从何处着手解决问题呢？……（详见教材） 【学生】聆听、思考 1．问题定义 2．可行性研究 1）复查系统规模和目标 2）研究现有的系统 3）导出新系统的高层逻辑模型 4）进一步确定系统规模和目标 5）导出和评价供选择的解法 【知识库】 通常用利率的形式表示货币的时间价值。假设年利率为i，如果现在存入P元，那么n年后可以得到的钱数为F，则。F也就是P元钱在n年后的价值。 反之，如果n年后能收入F元钱，那么这些钱的现在价值是P，则。 6）推荐最佳方案 3．制订软件开发初步计划 【学生】聆听、理解、记录 |
| 课堂小结 | 【教师】简要总结本节课的要点 软件问题定义及可行性研究 需求分析 需求分析图形工具 数据字典 软件计划阶段文档 【学生】总结回顾知识点 |
| 作业布置 | 【教师】布置课后作业 完成“习题2”相关习题。 【学生】完成课后任务 |
| 教学反思 |  |